乐清市城镇污水处理设施建设工作绩效考核内容及评分细则

| 考核内容 及分值 | 考核细则 | 分项分值 | 分项得分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构建设（10分） | 1.是否建立污水处理设施建设机构（以相关文件为依据） | 2 |  |  |
|  | 2.人员配备、工器具配置，是否有指定的联络员 | 4 |  |  |
|  | 3.报送工程计划、进度、报表、总结等资料的质量及及时性 | 2 |  |  |
|  | 4.工程资料、会议纪要、财务报表、档案等各类台账资料的管理及保存情况 | 2 |  |  |
| 工程前期管理（7分） | 5.施工图是否按照有关规定备案 | 2 |  |  |
|  | 6.施工招投标是否按照有关规定进行 | 3 |  |  |
|  | 7.招标文件、工程量清单是否按照有关规定审核 | 2 |  |  |
| 工程管理（26分） | 8.安全监督、质量监督手续和施工许可证办理情况 | 3 |  |  |
|  | 9.中间验收（闭水试验）是否按照有关规定进行 | 3 |  |  |
|  | 10.工程质量、进度管理情况 | 3 |  |  |
|  | 11.工程安全文明施工情况 | 3 |  |  |
|  | 12.竣工资料是否按照有关规定备案 | 2 |  |  |
|  | 13.工程例会是否定期组织召开 | 3 |  |  |
|  | 14.设计变更是否按照有关规定报备 | 2 |  |  |
|  | 15.服务类项目合同价是否合理 | 2 |  |  |
|  | 16.工程结算资料是否按照有关规定报审 | 2 |  |  |
|  | 17.工程建设资金到位情况 | 3 |  |  |
| 年度完成率 （50分） | 18.按照实际完成的管网长度考核，完成率为80%的得30分，完成率每增加1个百分点分值相应增加1分，最高得分为50分；完成率低于80%的得0分 | 50 |  |  |
| 廉政建设 （7分） | 19.是否签订工程廉政协议 | 2 |  |  |
|  | 20.是否发生任何索要或者接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等违纪违规行为 | 5 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |